1. Antonio

Tecnología a usar: Supabase (PostgreSQL), TypeScript (Edge Functions) y APIs externas (Google Maps & Twilio).

- Paso 1 : Setup del proyecto en Supabase:

  - Crear el proyecto en Supabase Cloud y levantar la base de datos PostgreSQL.

  - Crear las 5 tablas principales: USUARIOS, NEGOCIO, ENVIO, PUNTO_ENCUENTRO y CALIFICACION con sus llaves de relación.

- Paso 2 : Autenticación y Seguridades:

  - Activar Supabase Auth para registro e inicio de sesión por correo y contraseña (generando el token JWT).

  - Configurar un "Bucket" de almacenamiento seguro en Supabase Storage para guardar las fotos de la INE/Pasaporte y selfies KYC.

- Paso 3: Funciones de Negocio / Edge Functions:

  - Programar la función en TypeScript que genera el código único del paquete (ej. CBX-240918-01) y el PIN dinámico de 4 dígitos (ej. 8974).

  - Crear el endpoint para validar el QR/PIN cuando el repartidor escanee la entrega.

- Paso 4 : Integración de APIs:

  - Configurar las llaves (API Keys) de Google Maps Platform (Distance Matrix) y Twilio/WhatsApp API para el envío de alertas/SMS.

2. Jorge

Tecnología a usar: React Native / Expo (TypeScript) y expo-camera.

- Paso 1: Maquetado del Onboarding y Permisos:

  - Programar la pantalla de selección de rol (Comerciante, Repartidor, Comprador).

  - Programar la pantalla de aceptación de Aviso de Privacidad y Términos y Condiciones.

- Paso 2: Flujo de Verificación KYC e Identidad :

  - Integrar la librería expo-camera para la pantalla donde el usuario toma foto a su INE/Pasaporte y la Selfie facial.

  - Conectar los botones con el Supabase Storage de Antonio para subir las fotos.

- Paso 3: Registro de Negocio y Dashboard :

  - Programar la pantalla de datos del comercio (Nombre, Dirección, Horario) con la casilla de afiliación a nodo PUDO.

  - Maquetar el Dashboard con las tarjetas de "Envíos Activos", "Saldo Disponible" y la lista de envíos en curso.

- Paso 4: Módulo "Crear Envío":

  - Programar el formulario donde se captura tamaño, peso, celular del comprador y la selección del punto PUDO sugerido.

  - Conectar el botón "+ Crear envío" con la función en Supabase de Antonio para generar el código QR/PIN.

3. Ángel

Tecnología a usar: React Native / Expo (TypeScript), react-native-maps y expo-camera.

- Paso 1: Maquetado de la Bolsa de Envíos:

  - Programar la lista de solicitudes disponibles con tarjetas informativas (origen, destino, pago de $50 MXN, peso).

  - Agregar los botones de filtrado rápido (Más cerca, Mayor pago, Bici/Scooter).

- Paso 2: Integración del Mapa y Navegación:

  - Integrar react-native-maps con las API Keys de Antonio para mostrar la ruta dibujada en la ciudad de Guadalajara/Zapopan.

  - Mostrar los pines de los puntos PUDO seguros y estaciones de MiBici en el mapa.

- Paso 3: Módulo de Escáner y Doble Validación:

  - Usar expo-camera para programar la cámara que lee el código QR del paquete en el comercio y en el PUDO.

  - Agregar el botón de contingencia "PIN de respaldo" para validar cuando no haya señal de datos móviles (RNF-05).

- Paso 4: App Comprador & Calificación:

  - Programar la pantalla de rastreo en tiempo real para el comprador ("Llega en 12 min").

  - Programar la vista donde el comprador ve su código QR y PIN (CBX-8974) para retirar el paquete, junto con el botón de "Calificar entrega".